Car Management Project
Plano de Iteração
# 1. Principais Marcos

Marco	Data
Início da Iteração	09/03/2015
- Cofiguração do repositório	16/03/2015
- Documento de visão - Lista de riscos - Lista de itens de trabalho - Plano de projeto - Plano de iteração	23/03/2015
Final da Iteração	27/04/2015

# 2. Objetivos de Alto Nível
- Lista com principais casos de uso definidos.
- Modelo de interface da aplicação definidos.
- Apresentar uma versão de demonstração com os casos de uso mais críticos.

# 3. Itens de Trabalho
Item de Trabalho	Prioridade	Tamanho Estimado (UCP)	Estado	Material de Referência	Iteração alvo	Atribuído a	Horas Trabalhadas	Estimativa de Horas Restante
Configurar repositório	Alta	1	Finalizado	---	1	Tarcisio	1	0
Configurar controlador de versão	Média	1	Finalizado	SmartGit	1	Tarcisio	1	0
Criar documento de visão	Alta	2	Finalizado	---	1	Italo	3	0
Criar lista de riscos	Alta	2	Finalizado	---	1	Italo	1	0
Criar lista de itens	Alta	4	Finalizado	---	1	Tarcisio	3	0
Criar plano de iteração	Alta	1	Finalizado	---	1	Tarcisio	2	0
Criar modelo de caso de uso	Alta	6	Não iniciado
Especificar requisitos	Alta	5	Não iniciado
Implementar os protótipos de interface	Média	10	Não iniciado
Descrever arquitetura	Média	3	Não iniciado

# 4. Lista de Problemas
Problema	Status	Observação
Falta de conhecimento da plataforma	Pendente	Já foram iniciadas medidas corretivas

# 5. Critérios de Avaliação
## Toda infraestrutura entregue dentro da data estipulada.
## 90% dos casos de testes de integração deverão ser executados sem falhas.
## Avaliação do cliente ao final da iteração deverá ser favorável.
## 100% da equipe deverá ter sido treinada no processo, seus métodos e ferramentas.
- Os casos de uso com prioridade alta deverão estar implementados na entrega do release.
# 6. Avaliação
]
Objetivo da Avaliação	Verificar se casos de uso para a iteração foram contemplados;
Data da Avaliação	27/04/2015
Participantes	Tarcísio, Italo, Jarley
Status do Projeto	Verde

## Avaliação X Objetivos Iniciais
50% dos documentos esperados para a primeira iteração foram completados.
## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado
[Resuma o % de realização dos itens de trabalho que foram avaliados, quais foram cancelados ou adiados, etc.]
## Avaliação X Resultados de Testes
[Documente o % de realização dos testes que foram definidos para essa iteração. Mostre os testes que foram cancelados ou adiados.]
## Outras Avaliações e Desvios
[Liste outras áreas que sofreram algum processo de avaliação, por exemplo, orçamento (ex.: Estourou o orçamento em 10%), cronograma (ex.: atrasou o cronograma em 2 dias), recursos humanos (ex.: foram contratados 2 engenheiros para o projeto), etc.]