Car Management Project
Plano de Projeto

# Introdução
Este é um guia com todo o planejamento para a execução do CMProject
# Organização do Projeto
Membro da Equipe	Papel A	Papel B
Tarcísio Deschamps	Engenheiro de Software	Analista de Requisitos
Italo Carlos	Engenheiro de Testes	Engenheiro de Software
Jarley Nóbrega	Stakeholder	--

# Processo de Desenvolvimento e Métodos de Acompanhamento
O ciclo de vida do projeto será desenvolvido através do processo OpenUP, cuja instancia do processo pode ser encontrada em http://processo.jarley.com.
O desenvolvimento será realizado em 4 fases: Concepção, Elaboração, Construção e Transição, com as seguintes disciplinas e artefatos:
- Planejamento: Plano de Projeto, da Lista de Itens de Trabalho e dos Planos de Iteração.
- Requisitos: Documento de Visão e Especificação de Casos de Uso.
- Design: Projeto da Arquitetura, Diagramas UML.
- Código: Repositório local de código-fonte do projeto. Inclui scripts, arquivos de configuração, etc.
- Testes: Especificação de Casos de Testes e Planilha de Execução de Testes.
- Distribuição: Arquivos binários para distribuição e instalação do produto.

O acompanhamento do projeto será feito diariamente através do repositório, e com reuniões através do Skype entre os membros da equipe.
# Objetivos e Marcos do Projeto

Fase	Iteração	Objetivos Primários (riscos e cenários de casos de uso)	Início Programado ou Marco	Velocidade Alvo
Concepção	I1	Objetivo / Determinar escopo do projeto / Definir a visão, os riscos e lista de itens. / Mitigar os Risco / Definir arquitetura. / Implementar protótipos / Definir os requisitos	Período / 02/03/2015 a 27/04/2015
Elaboração

# Deployment e Distribuição

A distribuição do CMProject será realizada através de atualização do sistema nos servidores da aplicação sempre que uma nova versão estiver disponível, devendo esta atualização manter todos os dados que continham anteriormente armazenados na base de dados.
O sistema será desenvolvido através da licença GNU GPL, com seu código fonte disponibilizado através do Github.

# Lições Aprendidas
N/A