Car Management Project

Plano de Iteração – Construção I

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 8/10/2015 |
| Corrigir pendencias dos casos de testes que não foram aceitos.  Terminar implementação dos casos de uso de:  - Alugar veículos,  Os seguintes casos de uso projetados e implementados:  - Reservar veículo,  - Avaliar veículo  - Projetar diagramas UML | 21/10/2015 |
| Todos os casos de uso finalizados, projetados e testados | 19/11/2015 |
| Final da Iteração | 3/12/2015 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

- Todos casos de uso projetados, implementados e testados conforme a especificação.

- Ter uma versão final da aplicação disponível para utilização pelo usuário final.

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Correções de erros da etapa anterior | Alta | 25 | Iniciado |  | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 20 |  |
| Corrigir inconsistências dos diagramas UML | Média | 10 | Iniciado |  | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 4 |  |
| Implementar os casos de uso funcional | Alta | 70 | Iniciado |  | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 42 |  |
| Cumprir todos os requisitos do produto definidos na visão | Baixa | 12 | Iniciado |  | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 10 |  |
| Testar aplicação | Média | 5 | Não iniciado |  | C1 | Tarcísio/ Diógenes | 8 |  |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| **Excesso de atividades** | Pendente | Acumulo de atividades das etapas anteriores para a entrega final. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Todo caso de uso implementado de acordo com os cenários descritos.

## Avaliação do cliente ao final da iteração deverá ser favorável.

## 100% da equipe deverá ter participado do processo de desenvolvimento.

* Os casos de uso com prioridade alta deverão estar implementados na entrega do release.

# 6. Avaliação

]

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Verificar se caso de uso selecionado para a iteração foram contemplados; |
| Data da Avaliação | 3/12/2015 |
| Participantes | Tarcísio, Diógenes, Jarley |
| Status do Projeto | Laranja |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios